Российская Федерация

Иркутская область

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(КСК КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА)

666511, с. Казачинское ул. Ленина, 10 тел\факс 39562 2-12-72   ksk_klr@mail.ru

Заключение №  10 -З

Контрольно-счетной комиссии Казачинско-Ленского муниципального района по результатам  экспертизы   муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-2018 годы»

с.Казачинское                                                                                                       13 апреля  2016 г.

Настоящее заключение составлено по результатам экспертизы  муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Казачинско-Ленского  муниципального района на 2016-2018 годы», проведенной в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 2 Положения о Контрольно-счетной комиссии Казачинско-Ленского муниципального района, утвержденной решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 20 декабря 2012 года №385, подпунктом 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011г. №6-ФЗ « Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 16 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирование, реализация и оценки эффективности их реализации, утвержденного Постановлением Администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 20 апреля  2015 года № 131, распоряжением КСК Казачинско-Ленского района № 27-п от 12.04.2016.

Цель муниципальной программы:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  на территории  Казачинско-Ленского муниципального  района;

Задачи программы:

- создание условий для реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности  на территории  муниципального образования;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в энергохозяйственном комплексе, расположенном на межселенной территории муниципального образования;

- создание системы мониторинга и информационного сопровождения по реализации мероприятий программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования;

- создание условий для обеспечения  энергосбережения и повышения энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций.

Целевые показатели муниципальной программы

- объем производства электрической энергии на межселенной территории района;

- объем переданной электрической энергии по распределительным сетям на межселенной территории района;

- объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;

- количество отказов энергооборудования по техническим причинам в год;

Сроки реализации муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории  Казачинско-Ленского  муниципального района» - 2016-2018 годы.

Характеристика проблем, на решение которых направлена программа

В этом разделе недостаточно  раскрыты проблемы энергосбережения в районе, в первую очередь в межселенных территориях.  Проблемы с энергосбережением в межселенных территориях и требуют решения путем создания и принятия муниципальной программы и  привлечением средств областного бюджета.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  на межселенной территории района должно быть увязано с целью создания муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение программы:

На  реализацию муниципальной  программы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Казачинско-Ленского  муниципального района на 2016-2018 годы»  на весь период действия программы  потребуется  финансирование   в сумме 8811,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 8163,0 тыс. рублей и за счет местного бюджета 648,0 тыс. рублей.

За счет средств районного бюджета на проведение мероприятий, предусмотренных  муниципальной программой,  требуется  648,0 тыс. рублей, в том числе  по годам:

в 2016 году – 230,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 264,0 тыс. рублей;

в 2018 году -154,0 тыс. рублей.

В 2016 году запланировано провести -  постановку на учет и оформление права муниципальной собственности на объекты электросетевого хозяйства, расположенного на межселенной территории района, в объеме финансирования в сумме 460,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – в сумме 230,0 тыс. рублей, за счет районного бюджета – в сумме 230,0 тыс.рублей.

На 2017-2018 годы запланировано проведение реконструкции объектов элетросетевого хозяйства, расположенных на межселенной территории района, с привлечением средств областного бюджета. Согласно смете расходов, утвержденной и.о. заместителя мэра Д.К. Поповым, расходы на реконструкцию электросетевого хозяйства с учетом предпроектной подготовки, разработки ПСД и ее экспертизы составят 8351,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 418,0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты программы:

- при сохранении объема вырабатываемой электрической энергии планируется увеличение объема переданной электроэнергии по распределительным сетям;

- снижение потерь при передаче электрической энергии по распределительным сетям;

- стабильное электроснабжение населенных пунктов;

-возможность применения большого количества электрических приборов бытового назначения за счет повышения качества потребляемой энергии.

В результате проведенных мероприятий муниципальной программы ожидаемые конечные результаты будут иметь место в цифрах значений целевых показателей. Объем потерь электрической энергии в общем объеме произведенной электрической энергии на межселенной территории должен сократиться с 14% в 2015 году до 9,8% в 2018 году.

Выводы:

Проект муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории  Казачинско-Ленского  муниципального района на 2016-2018 годы» может быть предложен к рассмотрению и утверждению.

Председатель      КСК                                                                                                  А.П. Наумова